## 3产品内容总策划

### 3.1应用流程规划



### 3.2设计与测试规范

（1）软件可以在Android4.0以上的版本正常运行

（2）能够在不同屏幕尺寸大小的手机上正常显示页面

（3）确保发布在该软件平台上的每一条动态都是关于华师食堂的菜肴

（4）确保发布的照片都是食堂的菜肴，且确保90%以上动态的图片都是以菜式搭配为主

（5）确保每一条动态都必须配有图片

（6）用户注册信息时需要绑定自己的学号，并保证学号是合法的，否则不予以注册权利

（7）数据库端至少能够保存一个月的数据量

(8) 软件至少要每隔2-3min刷新一次显示的数据

### 3.3开发日程表

|  |  |
| --- | --- |
| 功能 | 开发时间 |
| UI设计 | 一周 |
| 登录注册页面 | 一周 |
| “我的“页面设计 | 一周 |
| 主页面设计 | 二到三周 |
| 分享页面 | 二到三周 |
| 数据库端设计 | 三到四周 |
| 服务器接口端 | 三到四周 |